Overeenkomst

​Projectenplatform Waterschapswerken

Vertrouwelijkheid: ​commercieel

Kenmerk: TN 526932 / Z1839

Realiseren, beheren, onderhouden en doorontwikkelen van een Projectenplatform Waterschapswerken​​​​

# (Overeenkomst Projectenplatform Waterschapswerken

De ondergetekenden:

1. De Gemeenschappelijke regeling het Waterschapshuis gevestigd en kantoorhoudende te (3818 LE) Amersfoort aan het Stationsplein 89, hiertoe vertegenwoordigd door de secretaris-directeur mevrouw mr. M.A. Vogel,

hierna te noemen: Opdrachtgever;

en

2. AKIDA B.V., gevestigd te (2631 MD) Nootdorp aan de Dakota 7, te dezen vertegenwoordigd door directeur ir. T.G.F. Ghauharali, hierna te noemen: Opdrachtnemer;

Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierna gezamenlijk aangeduid als ‘Partijen’ en afzonderlijk als ‘Partij’;

Overwegende dat:

a.	Opdrachtgever in het kader van de uitoefening van zijn taak behoefte heeft aan het realiseren, beheren, onderhouden en doorontwikkelen van een Projectenplatform Waterschapswerken;

b.	Opdrachtgever hiervoor een Meervoudig Onderhandse aanbestedingsprocedure heeft door lopen;

c.      Opdrachtnemer op 8 oktober 2025 een inschrijving heeft ingediend;

d.	Opdrachtnemer zich in voldoende mate op de hoogte heeft gesteld van wat Opdrachtgever met de Opdracht wil bereiken en in staat en bereid is deze werkzaamheden uit te voeren;

e.	Opdrachtgever de Opdracht op 4 november 2025 heeft gegund aan Opdrachtnemer;

f.	Partijen de daaruit voortvloeiende rechtsverhouding schriftelijk wensen vast te leggen in een Overeenkomst.

Inhoudsopgave

1.	Begrippen	4

2.	Voorwerp van de Overeenkomst	4

3.	Contactpersonen en rapportage	5

4.	Inwerkingtreding en duur van de Overeenkomst	5

5.	Aflevering, Oplevering, beheer en onderhoud, doorontwikkeling	5

6.	Acceptatie	6

7.	Vergoeding	7

8.	Facturering, verschuldigdheid en betaling	8

9.	Algemene en bijzondere voorwaarden	9

10.	Overige bepalingen	10

11.	Geschillen en toepasselijk recht	10

Komen overeen:

# Begrippen

In deze Overeenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Aan deze begrippen komt de betekenis toe die hieraan is gegeven in de Algemene Waterschapsvoorwaarden bij IT-overeenkomsten 2023 (AWBIT-2023).

# 2.	Voorwerp van de Overeenkomst

2.1	Partijen sluiten hierbij een Overeenkomst waarbij Opdrachtnemer zich tegen de in artikel 7 bedoelde Vergoeding verbindt tot het verrichten van de Prestatie zoals beschreven in het Bestek, die in hoofdlijnen bestaat uit:

-	het leveren van het Product:

| Nr. | Onderwerp | Frequentie |
| --- | --- | --- |
| A1 | Realisatie van het Projectenplaform Waterschapswerken | Eenmalig |

-	het uitvoeren van de Opdracht:

| Nr. | Onderwerp | Frequentie |
| --- | --- | --- |
| B1 | Beheer en onderhoud van het Projectplatform Waterschapswerken | Elk jaar |
| B2 | Doorontwikkelen van het Projectenplatform Waterschapswerken | n.n.b. |

één en ander teneinde Opdrachtgever in staat te stellen daarvan het Overeengekomen gebruik te maken.

2.2	De navolgende stukken vormen gezamenlijk de Overeenkomst. Voor zover deze stukken met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert een in rangorde eerder genoemd document (met een lager rangordenummer of –letter) boven een later genoemd stuk en hebben documenten met een eenzelfde rangordenummer of –letter dezelfde rangorde:

1)	dit document;

2)	Nota's van Inlichtingen:

a)   Nota van inlichtingen d.d. 24 september 2025;

3)         Verslag verificatiegesprek 27 oktober 2025;

4)         het Bestek bestaande uit:

a)	Bijlage E - Programma van eisen;

b) 	de overige delen van het Bestek:

- Bijlage F – Dossier Afspraken en Procedures (DAP);

- Bijlage G – Service Level Afspraken (SLA);

- Bijlage H – Acceptatiedocument (deel)levering;

5)	Bijlage B - e-facturatie;

6)	de overige aanbestedingsstukken, bestaande uit:

- Bijlage C – Aanbestedingsleidraad Projectenplatform, TenderNed kenmerk 526932 / Z1839;

- Verslag verificatiegesprek 27 oktober 2025

7)	Bijlage A - AWBIT-2023 (BIJLAGE AWBIT-2023);

8)	de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever middels Tenderned 	uitgebrachte offerte van 8 oktober 2025, met dien verstande dat een van de AWBIT-2023 afwijkende bepaling in dit document, de nota's van inlichtingen, het Bestek of de overige contractdocumenten stukken enkel tot doel heeft de betreffende bepaling in de AWBIT-2023 nader in te vullen, tenzij expliciet is aangegeven dat er sprake is van een afwijking van de AWBIT-2023.

2.3	Wanneer de kwaliteit van het door de Opdrachtnemer aangebodene uitgaat boven de door de Opdrachtgever geëiste kwaliteit, prevaleren die elementen van de betreffende Inschrijving van de Opdrachtnemer. In zoverre boven alle andere contractdocumenten met uitzondering van deze Overeenkomst.

2.4	Herzieningsclausule:

Gedurende de looptijd van de Overeenkomst kan de opdracht als volgt worden gewijzigd:

- de inhoud en omvang van het beheer, onderhoud en doorontwikkeling van de opdracht kan veranderen;

- het aantal gebruikers en/of het gebruik kan zowel groter als kleiner worden

2.5	De volgende onderdelen vallen buiten scope van de opdracht:

- hosting van het Projectenplatform Waterschapswerken. De hosting vindt plaats binnen de Azure-omgeving van het Waterschapshuis;

- technisch beheer op de Azure-omgeving van het Waterschapshuis.

# 3.	Contactpersonen en rapportage

3.1	De contactpersoon voor Opdrachtgever is de heer R.A. de Groot, contractmanager.

De contactpersoon voor Opdrachtnemer is de heer ir. T.G.F. Ghauharali,

3.2	Elke Partij is bevoegd om de door haar aangewezen contactpersoon eenzijdig te wijzigen. In afwijking van het bepaalde in artikel 2.2 van de AWBIT 2023 binden de genoemde contactpersonen Partijen niet.

3.3	Opdrachtnemer levert elk kwartaal een servicelevel-rapportage op met de KPI-scores, toelichting op afwijkingen en voorgestelde verbetermaatregelen bij de contactpersoon van Opdrachtgever.

# 4.	Inwerkingtreding en duur van de Overeenkomst

4.1	De Overeenkomst treedt in werking op 24 november 2025 en eindigt op 31 december 2029.

4.2	Opdrachtgever kan de Overeenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden eenmalig voor een periode van 1 jaar verlengen tot en met 31 december 2030. Indien Opdrachtgever van dit recht gebruik wenst te maken doet hij hiervan uiterlijk zes (6) maanden voor het einde van de in artikel 4.1 bedoelde looptijd schriftelijk mededeling aan Opdrachtnemer.

# 5.	Aflevering, Oplevering, beheer en onderhoud, doorontwikkeling

5.1	De dienstverlening vangt aan op de in onderstaande tabel vermelde datum.

| Nr. | Onderwerp | Start | Datum mijlpaal | Eindigt na |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1 | Realisatie van het Projectenplatform Waterschapswerken | 24 november 2025 | 1 maart 2026 | Schriftelijke Acceptatie |
| B.1 | Beheer en onderhoud van het Projectplatform Waterschapswerken | Aansluitend op Acceptatie Realisatiefase | n.v.t. | 31 december 2029 met 1 optiejaar |
| B.2 | Doorontwikkelen van het Projectenplatform Waterschapswerken | Conform nadere Overeenkomst | Conform nadere Overeenkomst | Conform nadere Overeenkomst |

5.2	Beheer en onderhoud (B.1) vangt niet eerder aan dan na schriftelijke Acceptatie van het gerealiseerde Projectenplatform (A1).

5.3	Doorontwikkeling (B.2) vindt plaats door middel van een nadere Overeenkomst op basis van voorafgaande offerte.

De voorafgaande offerte dient marktconform te zijn.

Indien de offerte niet marktconform is, is Opdrachtgever bevoegd de doorontwikkeling op te dragen aan een derde.

De uitvoering van een doorontwikkeling door een derde laat de verplichtingen van Opdrachtnemer krachtens deze Overeenkomst onverlet, waaronder het beheer en onderhoud van het doorontwikkelde Projectenplatform Waterschapswerken.

# 6.	Acceptatie

6.1	De Acceptatie van de Prestatie vindt als volgt plaats:

| Nr. | Onderwerp | Acceptatie | Uiterste datum van mededeling van (non-) Acceptatie |
| --- | --- | --- | --- |
| A.1 | Realisatie van het Projectenplaform Waterschapswerken | Wijze van Accepteren al dan niet na uitvoering Acceptatieprocedure (zie Bijlage H - Acceptatieprocedure) | 30 dagen na Oplevering |
| B.1 | Beheer en onderhoud van het Projectplatform Waterschapswerken | Overeenkomstig het bepaalde in de Bijlage “Service Level Afspraken (SLA)” | Overeenkomstig het bepaalde in de Bijlage “Service Level Afspaken (SLA)” |
| B.2 | Doorontwikkelen van het Projectenplatform Waterschapswerken | -/- | -/- |

6.2	Indien Opdrachtgever de Prestatie accepteert ondanks de aanwezigheid van één of meer Gebreken houdt Opdrachtgever een bedrag in op de Vergoeding totdat de Gebreken zijn hersteld. Het in te houden bedrag staat in verhouding tot de aard en omvang van de Gebreken en is een adequate stimulans voor Opdrachtnemer om de Gebreken voortvarend te herstellen. Mocht Opdrachtnemer na deze herstelperiode nog steeds in gebreke zijn, dan wordt dit beschouwt als verzuim en is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen.

# 7.	Vergoeding

7.1	Partijen komen de volgende Vergoeding(en) overeen:

| Nr. | Onderwerp | Vergoeding (excl. Btw) |
| --- | --- | --- |
| A.1 | Realisatie van het Projectenplaform Waterschapswerken | € 66.000,- |
| B.1 | Beheer en onderhoud van het Projectplatform Waterschapswerken | € 10.000,- per kalenderjaar |
| B.2 | Doorontwikkelen van het Projectenplatform Waterschapswerken | Conform nadere Overeenkomst |

7.2	De Vergoedingen voor de onderdeel A.1 is vast en komt niet voor indexering in aanmerking.

7.3	De geoffreerde prijs voor onderdeel B.1 is vast tot 1 januari 2027.

De Vergoeding voor onderdeel B.1 kan na 1 januari 2027 éénmaal per jaar per 1 januari worden bijgesteld met een percentage tot maximaal het “CBS prijsindexcijfer Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport, 6202 computeradvisering met basisjaar 2021=100.

Wanneer het CBS de publicatie van bovengenoemde indexcijfer beëindigt, dienen Partijen in onderling overleg een nieuwe indexregeling vast te leggen.

7.3	De prijzen en tarieven worden geïndexeerd met als maximum een tarief te berekenen op basis van de volgende prijsherzieningsformule:

Tarief nieuw = Tarief oud * (L1/L0)

Daarin staat voor:

- Tarief oud: Tarieven zoals door Opdrachtnemer geoffreerd.

- Tarief nieuw: Nieuw overeen te komen tarieven

- LO: CBS prijsindexcijfer Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport, 6202 computeradvisering met basisjaar 2021=100, 2026

Het aangegeven jaar wordt gedurende de looptijd van de Overeenkomst telkens met 1 jaar verhoogd

- L1: CBS prijsindexcijfer Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport, 6202 computeradvisering met basisjaar 2021=100, 2027

Het aangegeven jaar wordt gedurende de looptijd van de Overeenkomst telkens met 1 jaar verhoogd

Het resultaat van de berekening van de deelsom (L1/L0) wordt rekenkundig afgerond op 4 cijfers achter de komma.

7.4	Indien de indexcijfers nog niet definitief zijn vastgesteld, worden de (Nadere) voorlopige cijfers gehanteerd zonder dat een eventuele verrekening achteraf plaats vindt.

7.5	In het geval van een negatieve indexering moet de herziening van de tarieven worden doorgevoerd.

7.6	In een jaar is afgezien van indexatie, dan vindt indexering in het daaropvolgende jaar slechts plaats over de periode van 1 jaar. Indexering over meerdere jaren is niet toegestaan.

# 8.	Facturering, verschuldigdheid en betaling

8.1		Het facturatieschema voor de Vergoeding als bedoeld in artikel 7 is als volgt:

| Nr. | Onderwerp | Toelichting | Vergoeding (excl. Btw) |
| --- | --- | --- | --- |
| A.1 | Realisatie van het Projectenplaform Waterschapswerken | 25 % van de Vergoeding na schriftelijke Acceptatie van het ontwerp | € 16.500,- |
| A.1 | Realisatie van het Projectenplaform Waterschapswerken | 35 % van de Vergoeding na schriftelijke Acceptatie van de eerste werkende versie | € 23.100,- |
| A.1 | Realisatie van het Projectenplaform Waterschapswerken | 30% van de Vergoeding na schriftelijke Acceptatie van de finale oplevering en livegang | € 19.800,- |
| A.1 | Realisatie van het Projectenplaform Waterschapswerken | 10% van de Vergoeding na afloop van de nazorgperiode van 30 dagen na livegang | € 6.600,- |
| B.1 | Beheer en onderhoud van het Projectplatform Waterschapswerken | In vier gelijke termijnen per jaar, telkens aan het einde van een periode van drie maanden beheer en onderhoud. | € 2.500,- per kwartaal (exclusief indexatie) |
| B.2 | Doorontwikkelen van het Projectenplatform Waterschapswerken | Conform nadere Overeenkomst | Conform nadere Overeenkomst |

8.2	Een factuur dient de volgende gegevens te bevatten:

-	factuurdatum

-	Contractnummer, inkoopordernummer, kostenplaatsnummer of projectcode (toepasselijke code of nummer wordt door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekt)

-	Eenduidige omschrijving van de verrichte Prestatie (gespecificeerd naar aantal en soort)

-	De samenstelling van tarief (gespecificeerd naar eenheidstarief vermeerderd met aantal)

-	Juiste optelling en toepassing van de Btw-regels

-	Naam Opdrachtgever

-	Bankrekeningnummer (IBAN) van Opdrachtnemer

-	BTW identificatienummer van Opdrachtnemer

-	BIC/SWIFT-code

8.3	Opdrachtnemer factureert elektronisch en zendt de e-factuur, conform hetgeen beschreven staat in Bijlage B – E-facturatie, met vermelding van de gegevens als bedoeld in artikel 8.2 aan: NL:OINO: 00000001852259190000 KvK – 56683464.

# 9.	Algemene en bijzondere voorwaarden

9.1	Op deze Overeenkomst zijn uitsluitend van toepassing de “Algemene Waterschapsvoorwaarden bij IT-overeenkomsten 2023 (AWBIT-2023)” (Bijlage A) voor zover daarvan in deze Overeenkomst niet wordt afgeweken. De toepasselijkheid van (eventuele) algemene en bijzondere Voorwaarden van Opdrachtnemer is uitgesloten

9.2   In afwijking van het bepaalde in artikel 8.1 van de AWBIT-2023 berusten alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de Prestatie, waaronder het Projectenplatform Waterschapswerken, de Documentatie (inclusief ontwerpen), de Broncode, de Programmatuur, berusten volledig bij Opdrachtgever.

9.3	Opdrachtnemer verkrijgt geen enkel gebruiksrecht op de in de Prestatie ingevoerde data.

9.4	Voor de uitvoering van de Prestatie maakt Opdrachtnemer gebruik van de door Opdrachtgever afgesloten of af te sluiten licentiecontracten met Microsoft en derden.

9.5   Opdrachtnemer verkrijgt geen eigen gebruiksrechten of eigendomsrechten op de betreffende Microsoft licenties of licenties van derden anders dan noodzakelijk voor de uitvoering van de Prestatie ten behoeve van Opdrachtgever.

9.6   Opdrachtnemer zal de voorwaarden van de betreffende licentiecontracten naleven en vrijwaart Opdrachtgever voor aanspraken die voorvloeien uit handelen in strijd met die Voorwaarden voor zover dit handelen aan Opdrachtnemer is toe te rekenen.

9.7   De voor het gebruik van de Prestatie vereiste acceptatie van algemene of bijzondere voorwaarden, zoals bijvoorbeeld bij “shrink-wrap” en “click-wrap” licenties, bindt Opdrachtgever niet. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever dat dergelijke acceptaties leiden tot enige beperking op het Overeengekomen gebruik.

9.8	Opdrachtnemer verklaart dat hij ter verkrijging van de Opdracht personeel van Opdrachtgever generlei voordeel heeft geboden, gegeven, doen aanbieden of doen geven. Opdrachtnemer zal dat ook niet alsnog doen teneinde personen in dienst van Opdrachtgever te bewegen enige handelingen te verrichten of na te laten.

# 10.	Overige bepalingen

10.1	Afwijkingen van deze Overeenkomst zijn slechts bindend voor zover zij uitdrukkelijk tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

10.2	Door ondertekening van deze Overeenkomst vervallen alle eventueel eerder door Partijen gemaakte mondelingen en schriftelijke afspraken omtrent de hierbij overeengekomen Diensten.

# 11.	Geschillen en toepasselijk recht

11.1	Geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst worden zoveel mogelijk eerst in minnelijk overleg opgelost.

11.2	Indien het minnelijk overleg als bedoeld in dit artikel niet tot een voor één der Partijen bevredigend resultaat leidt, kan het geschil of het daarmee verband houdende door één der Partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden Nederland, locatie Utrecht.

11.3 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing met uitdrukkelijke uitsluiting van regels van internationaal privaatrecht waaronder het Weens Koopverdrag.

11.4	In onderling overleg kunnen Partijen besluiten om het geschil voor te leggen aan de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, gevestigd te Heemstede.

Aldus overeengekomen op <datum> en ondertekend in tweevoud door:

| Het Waterschapshuis | AKIDA B.V. |
| --- | --- |
| Naam: mevrouw mr. M.A. Vogel | Naam: de heer ir. T.G.F. Ghauharali, |
| Handtekening: | Handtekening: |
| Datum: | Datum: |

Bijlage Nota van Inlichtingen

<invoegen Nota van Inlichtingen>

Bijlage Bestek

<invoegen Bestek>

Bijlage e-facturatie

<invoegen Bijlage B e-facturatie>

Bijlage  Overige aanbestedingsstukken

<invoegen Overige aanbestedingsstukken>

Bijlage AWBIT 2023

<invoegen AWBIT 2023>